TERRAKOYA

Online Creator Academy — Education Version

要件定義書（決定版）

AI API選定・翻訳戦略・レート制限確定版

2026年4月 — FINAL DECISION

CONFIDENTIAL — J-MANGA CREATE CO., LTD.

# Decision Summary — Final Determinations

| 項目 | 決定 | 理由・備考 |
| --- | --- | --- |
| AI API選定 | Gemini 2.5 Flash-Lite (MVP無料) → Claude Haiku 4.5 (スケール時) | ・MVP: 完全無料で20ユーザー対応 ・ユーザー増加時: Claude Haikuで品質向上 ・月額: $0 → $10-50 へ段階移行 |
| 翻訳戦略 | Google Translate API (自動翻訳) → 手動レビュー | ・日本語で開発、自動翻訳で英語・アラビア語 ・本番化前にクラウドワークスで検証 ・月額: $5-10 |
| メール言語 | 英語のみ | ・保護者への正式通知は英語 ・UIはアラビア語対応OK ・3言語混在を避ける |
| レート制限 | 1日5問/ユーザー | ・無料API枠内で運用可 ・月150問/ユーザー = 年1800問 |
| オフライン視聴 | しない（非対応） | ・Vimeoライセンス制約 ・オンライン視聴に集中 |
| データセンター | US East推奨 | ・エジプト〜US East: <500ms遅延 ・GDPR不要（EJSは非EU） |

# 1. Core Features（確定版）

## 1.3 AI質問機能（更新：API選定確定）

| 要件項目 | 詳細（決定版） |
| --- | --- |
| AI API選定 | 【MVP】 Gemini 2.5 Flash-Lite（完全無料） 【本番】 Claude Haiku 4.5（品質・速度両立） 【選定理由】 ・MVP: 無料枠1,000リクエスト/日 = 20ユーザーまで無料運用可 ・本番: Claude Haiku の応答速度 0.5-1秒（Geminiは2-3秒） ・教科書コンテキスト埋め込みで精度向上 ・月額コスト: $0 → $10-50（段階的） |
| 推定月額 | MVP（20ユーザー）: $0-5（翻訳API含む） Phase 1（100ユーザー）: $15-20 Phase 2（500ユーザー）: $50-100 ※キャッシング活用で入力コスト 90% 削減可 |
| 翻訳方式 | 【日本語 → 英語・アラビア語】 1. Google Translate API で自動翻訳 2. 本番化前に手動レビュー（クラウドワークス等で月1回） 3. エラーが見つかった箇所は逐次修正 月額: Google Translate $5-10 手動レビュー: 月額 $50-100（50問程度） |
| レート制限（確定） | 1日5問/ユーザー（重要な決定） 【理由】 ・無料API枠内で運用可能 ・月額コスト抑制 ・学習ペース的にも適切（毎日1-2問は多すぎない） ・ユーザー行動に基づいて本番後に調整可 |
| 言語対応 | 【ユーザーUI】 日本語 / 英語 / アラビア語（3言語） 【AI回答】 選択言語で自動回答 【メール通知】 英語のみ（保護者向け正式文書） ※UIはアラビア語対応、メールは英語の混在を避ける |

【重要】本決定により、AI API選定・翻訳戦略・レート制限がすべて確定しました。要件定義書の残りセクション（技術スタック・API仕様・ロードマップ）は前回版を踏襲します。

# 2. Development Roadmap & Schedule

## 2.1 フェーズ別開発計画（1日1-2時間ペース対応）

| フェーズ | 実施期間 | 主要タスク | 人時間 | アウトプット |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 基盤構築 | 4月 （4週間） 1-2h/日 | ・Next.js + Tailwind CSS セットアップ ・多言語化（i18next）実装 ・Gemini 2.5 Flash-Lite API連携 ・Google Translate API統合 | 40-60時間 （28-40日 1-2h/日） | ・開発環境 ・API連携済みHello World |
| Phase 1 登録・認証 | 5月 （4週間） | ・NextAuth.js実装 ・ユーザー登録フロー（3ステップ） ・メールバリデーション ・ID自動発行ロジック | 50-70時間 | ・登録画面（完全） ・ユーザーDB設計 |
| Phase 2 動画視聴 | 6月 （4週間） | ・Vimeo埋め込み ・進捗管理（localStorage） ・ダッシュボード画面 ・レッスン一覧・プレイヤー | 60-80時間 | ・動画視聴機能（完全） ・進捗表示（MVP） |
| Phase 3 AI質問 | 7月 （4週間） | ・AI質問フローム ・Gemini API → Claude切り替え ・翻訳パイプライン ・履歴管理（データベース） | 70-90時間 | ・Q&A機能（完全） ・3言語対応 |
| Phase 4 テスト・ ローンチ | 8月 （4週間） | ・QA・バグ修正 ・EJSとの連携テスト ・翻訳品質レビュー ・本番デプロイ | 50-70時間 | ・MVP完成 ・クローズドベータ |

## 2.2 合計工数

MVP完成まで: 270-370時間（平均320時間）

実装スケジュール: 1日1-2時間 × 28日/月 × 4ヶ月 = 112-224時間/月

→ 1.5ヶ月〜3ヶ月で完成（ペースに応じて柔軟に調整可）

## 2.3 開発体制

- フロントエンド：岡本（Next.js + UI実装）

- バックエンド：Claude + アシスタント（API・DB設計）

- AI質問実装：Claude（Gemini/Claude API連携）

- QA：岡本（ユーザー視点でテスト）

## 2.4 実装順序（推奨）

- Week 1-2: Next.js + i18next セットアップ（8-16h）

- Week 3-6: 登録フロー完成（30-50h）

- Week 7-10: 動画視聴機能（40-60h）

- Week 11-14: AI質問実装（50-70h）

- Week 15-16: テスト・デプロイ（40-60h）

# 3. 確定事項チェックリスト

✓ AI API: Gemini 2.5 Flash-Lite (MVP無料) → Claude Haiku 4.5 (本番)

✓ 翻訳: Google Translate API (自動) → クラウドワークスで月1回手動検証

✓ レート制限: 1日5問/ユーザー（確定）

✓ メール言語: 英語のみ（UI はアラビア語対応）

✓ オフライン視聴: しない（ライセンス制約回避）

✓ データセンター: US East推奨（エジプト向けレイテンシ最適化）

本ドキュメントでもって、すべての決定項目が確定しました。

開発フェーズ（Phase 0: 基盤構築）へ進行可能です。